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Toezegging 1370 Toepassing van richtlijnen Stichting Calisthenicspark Keurmerk onderzoeken

	Contactpersoon intern

	Annemarie van der Plas

	Datum
	Toezegging 

	9 nov 2023
	Bij Programmabegroting 2024 (3243897), motie 33, eisen voor realisatie calisthenicspark aan de Noordduinseweg in Katwijk aan Zee:
in de uitvoering bekijken of het park volgens het keurmerk kan worden ingericht en de raad informeren over de uitkomst.


	Datum
	Tussenbericht (voortgangsinformatie of toelichting op wijziging planning)

	28-11-2023
	We onderzoeken of het park volgens het keurmerk Stichting Calisthenicspark kan worden ingericht. In Q3 2024 wordt de raad hierover geïnformeerd.

	23-10-24
	De afdoening van deze toezegging vindt plaats door een raadsinformatiebrief evaluatie beleidsplan beweeg- en speelruimte.

	22-01-25
	De planning van afdoening is juni 2025.

	13-06-25
	De afdoening van de toezegging is 18 juli 2025.

	24-06-25
	De toezegging wordt in september afgehandeld.

	21-08-25
	Afhandeling van de toezegging staat gepland voor 31 oktober 2025

	03-11-25
	Planning is 21 november 2021.

	16-12-25
	Afdoening staat gepland op eind januari 2026.

	12-02-26
	Planning is eind februari 2026.

	18-03-26
	De planning van afdoening is eind maart 2026.

	13-04-26
	Afdoening staat gepland in juni 2026.
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	Afdoening (tekst of zaaknummer van bijgevoegd stuk)
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