Onderwerp voor de raad. DO Herinrichting Koningin Julianalaan Zuid

Omschrijving

Begin 2025 heeft de raad ingestemd met de scope-uitbreiding en hebben zij kennisgenomen van de mogelijke financiële consequenties hiervan, zie bijlage. In het BBV is aangegeven dat er voor uitvoering op dit moment een financieel tekort bestaat en dat we aanvullende middelen zoeken binnen de huidige begroting. Indien er na de uitwerking van het DO nog steeds een tekort aanwezig is dan wordt er bij vaststelling van DO een dekkingsvoorstel (raadsbesluit) ingediend. Indien de middelen wel toereikend zijn dan zal het DO ter informatie aan de raad worden aangeboden. Dit aangezien dat raad bij de instemming met de scope-uitbreiding nadrukkelijk geeft gevraagd de belangenoverlap tussen parkeren en groen in de participatie terug te laten komen. De raad heeft het verslag van de eerste participatieronde reeds ontvangen.

Programma

Verkeer, vervoer en waterstaat

Portefeuillehouder

Wethouder Knape

Afdeling

Planmatig Beheer

Contactpersoon

Maarten Hoek

Datum waarop B&W de nota aanbiedt aan de gemeenteraad

April 2026

Dossier

Datum wijziging

Gewijzigde omschrijving

Gewijzigde datum waarop B&W de nota aanbiedt aan de gemeenteraad

Toelichting op de wijziging

Datum wijziging

27-05-26

Gewijzigde omschrijving

Gewijzigde datum waarop B&W de nota aanbiedt aan de gemeenteraad

Begin juli 2026

Toelichting op de wijziging

Datum afdoening waarop B&W de nota aanbiedt aan de gemeenteraad (de vrijdag na het B&W besluit)

Zaaknummer