Onderwerp voor de raad Duurzaam Warmtenet Valkenhorst

Omschrijving

Ten behoeve van de realisatie van een duurzaam Warmtenet Valkenhorst wordt er een marktconsultatie gehouden. Door deze marktconsultatie hoopt de gemeente en de grondeigenaren binnen Woonlocatie Valkenhorst om meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden en onmogelijkheden omtrent de voorwaarden (technische, organisatorische en financiële voorwaarden met betrekking tot de realisatie van een duurzaam warmtenet voor de ontwikkelingen binnen Woonlocatie Valkenhorst. De resultaten van de marktconsultatie zullen verwerkt worden in een markt/aanbestedingsstrategie waarin een keuze wordt voorgelegd hoe een duurzaam warmtenet Valkenhorst gerealiseerd zal worden met daarbij de randvoorwaarden en budget.

Programma

Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Portefeuillehouder

Wethouder Mostert

Cluster / Unit

GOV

Contactpersoon

Cynthia Sewbalak

Datum waarop B&W de nota aanbiedt aan de gemeenteraad

Q3 – september 2023

Dossier

Datum wijziging

6 juli 2023

Gewijzigde omschrijving

Gewijzigde datum waarop B&W de nota aanbiedt aan de gemeenteraad

Eind oktober

Toelichting op de wijziging

De planning is aangepast.

Datum wijziging

5 oktober 2023

Gewijzigde omschrijving

Gewijzigde datum waarop B&W de nota aanbiedt aan de gemeenteraad

Maart 2024

Toelichting op de wijziging

Het warmteplan Valkenhorst, het bodemenergieplan en de afwegingsnotitie duurzaam warmtenet moeten in samenhang behandeld worden. De processen om te komen tot plannen die uiteindelijk in die samenhang vastgesteld kunnen worden moeten nog definitief worden afgestemd met stakeholders en de Omgevingsdienst Haaglanden. Om dit proces goed te doen vergt dit nog de nodige doorlooptijd.

Datum wijziging

28 februari 2024

Gewijzigde omschrijving

Gewijzigde datum waarop B&W de nota aanbiedt aan de gemeenteraad

April 2024

Toelichting op de wijziging

We zijn nog in afwachting van input van derden. Daarom wordt dit onderwerp doorgeschoven naar april.

Datum wijziging

3 april 2024

Gewijzigde omschrijving

Gewijzigde datum waarop B&W de nota aanbiedt aan de gemeenteraad

Juni 2024

Toelichting op de wijziging

Het duurt wat langer dan verwacht. Planning is nu juni 2024.

Datum wijziging

27 juni 2024

Gewijzigde omschrijving

Gewijzigde datum waarop B&W de nota aanbiedt aan de gemeenteraad

Eind september / begin oktober

Toelichting op de wijziging

Het plan moet onder de omgevingswet door middel van een wijziging van het omgevingsplan worden vastgesteld. Er komt eerst een zienswijze procedure en daarna komt er vaststelling.

Datum wijziging

9 oktober 2024

Gewijzigde omschrijving

Gewijzigde datum waarop B&W de nota aanbiedt aan de gemeenteraad

Q1 2025

Toelichting op de wijziging

Er is nog wat meer tijd nodig voor bestuurlijke afstemming en het opstellen van de rapporten.

Datum wijziging

21 februari 2025

Gewijzigde omschrijving

Gewijzigde datum waarop B&W de nota aanbiedt aan de gemeenteraad

December 2025

Toelichting op de wijziging

Planning van dit raadsvoorstel staat op december 2025.

Datum wijziging

28-11-25

Gewijzigde omschrijving

Gewijzigde datum waarop B&W de nota aanbiedt aan de gemeenteraad

Mei 2026

Toelichting op de wijziging

Het al dan niet oprichten van het warmtebedrijf heeft vertraging opgelopen als gevolg van de onderhandelingen. De werkplanning is het warmtebedrijf medio 2026 op te richten. Het besluit om het warmtebedrijf of te gaan richten wordt volgens deze planning rond april/mei genomen in het college.

Datum wijziging

03-06-26

Gewijzigde omschrijving

Gewijzigde datum waarop B&W de nota aanbiedt aan de gemeenteraad

14 juli 2026

Toelichting op de wijziging

Datum wijziging

03-07-26

Gewijzigde omschrijving

Gewijzigde datum waarop B&W de nota aanbiedt aan de gemeenteraad

13-11-26

Toelichting op de wijziging

Er wordt eerst een collegebesluit genomen waarin de aanzet om de deelneming in het warmtebedrijf nader uit te werken aan de hand van zgn beslisdocumentatie wordt voorgelegd. Zodra deze beslisdocumentatie beschikbaar is (medio september) gaat er een ronde gemaakt worden maar dan met als onderwerp" oprichting en deelname warmtebedrijf". De laatste ronde is voorzien eind oktober/november. De oprichting en deelname warmtebedrijf is uiteindelijk een raadsbesluit en volgt na behandeling in het college op 10 november a.s.

Datum wijziging

Gewijzigde omschrijving

Gewijzigde datum waarop B&W de nota aanbiedt aan de gemeenteraad

Toelichting op de wijziging

Datum afdoening waarop B&W de nota aanbiedt aan de gemeenteraad (de vrijdag na het B&W besluit)

Zaaknummer