Onderwerp voor de raad: Voorbereidingskrediet Van der Brugghenschool en Marnixschool

Omschrijving

In het IHP PO 2025-2045 is in de komende tranche de clustering van de J.J.L. van der Brugghenschool en Marnixschool opgenomen. Ook de verduurzaming van de Prins Willem-Alexanderschool is in deze tranche opgenomen. Middels een haalbaarheidsstudie zal het schoolbestuur, Stichting Prohles, onderzoek doen naar het beste scenario van clustering en verduurzaming. De uitkomsten van deze haalbaarheidsstudie zullen worden voorgelegd aan de gemeenteraad en zal worden gevraagd een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen aan het schoolbestuur zodat zij kunnen komen tot een ontwerp en aanvraag krediet.

Programma

Programma 4 Onderwijs

Portefeuillehouder

Wethouder Knape

Cluster / Unit

PPO en BSL

Contactpersoon

Chantal Spierenburg Mellink

Datum waarop B&W de nota aanbiedt aan de gemeenteraad

November 2025

Dossier

Haalbaarheidsstudie clustering J.J.L. van der Brugghenschool en Marnixschool - zaaknummer 3651004

Datum wijziging

05-09-25

Gewijzigde omschrijving

Gewijzigde datum waarop B&W de nota aanbiedt aan de gemeenteraad

December 2025

Toelichting op de wijziging

Voorbereidingskrediet van der Brugghenschool/Marnixschool schuift een maand op. Het schoolbestuur heeft de haalbaarheidsstudie nog niet gereed.

Datum wijziging

23-09-25

Gewijzigde omschrijving

Gewijzigde datum waarop B&W de nota aanbiedt aan de gemeenteraad

Januari 2026

Toelichting op de wijziging

Datum wijziging

17-11-25

Gewijzigde omschrijving

Gewijzigde datum waarop B&W de nota aanbiedt aan de gemeenteraad

26-06-26

Toelichting op de wijziging

De planning schuift naar achteren omdat het schoolbestuur pas medio december de eerste documenten ter beschikking kan stellen.

Datum wijziging

03-07-26

Gewijzigde omschrijving

Gewijzigde datum waarop B&W de nota aanbiedt aan de gemeenteraad

September 2026

Toelichting op de wijziging

Datum wijziging

Gewijzigde omschrijving

Gewijzigde datum waarop B&W de nota aanbiedt aan de gemeenteraad

Toelichting op de wijziging

Datum afdoening waarop B&W de nota aanbiedt aan de gemeenteraad (de vrijdag na het B&W besluit)

Zaaknummer