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Toezegging 505 Alternatieve scenario’s project ontsluiting Vinkenweggebied 
	Datum
	Toezegging 

	23-02-2017
	Ontwikkelingskader en Uitvoeringsprogramma Rijnsburg Noord (810996): Het college doet de toezegging om bij de uitwerking van project 19, ontsluiting Vinkenweg voor vrachtverkeer, de betrokkenen uitgebreid te betrekken en alternatieve scenario’s mee te nemen.


	Datum
	Tussenbericht (voortgangsinformatie of toelichting op wijziging planning)

	26-09-2017
	Er is nog geen planning bekend, waardoor ‘Aanbieding stukken aan raad’ wordt gewijzigd in 31-12-2017.

	Datum
	Tussenbericht (voortgangsinformatie of toelichting op wijziging planning)

	12-04-2018
	Er is nog geen planning bekend, waardoor ‘Aanbieding stukken aan raad’ wordt gewijzigd in 31-12-2018.

	Datum
	Tussenbericht (voortgangsinformatie of toelichting op wijziging planning)

	07-12-2018
	Voorlopig geen uitvoering van project 19. Doorschuiven naar 31-12-2019

	20-02-2020
	De aansluiting van de Vinkenweg op de Noordwijkerweg wordt meegenomen in de te ontwikkelen visie  Noordwijkerweg.  Het eerste gesprek met een  externe stakeholder aan de Noordwijkerweg is reeds gevoerd.  

	25-05-2020
	Vinkenweg maakt onderdeel uit van de visie  Rijnsburg Noord. Naarnaast zijn we binnen dit gebied ook bezig met de Noordwijkerweg en de wens, mogelijkheden van de evt. Randweg. De stakeholders/bewoners worden als participant betrokken als dat aan de orde is.

	20-07-2020
	Vanwege het zomerreces wordt de datum verschoven naar eind augustus 2020.

	16-10-2020
	De ontsluiting van het Vinkenweggebied hangt samen met de ontwikkelingen en de herinrichting van de Noordwijkerweg. Hiervoor zijn en worden er gesprekken gevoerd, zowel intern als met het ingehuurde bureau. Planning is januari 2021.

	26-01-21
	Er zijn meldingen daarnaast qua ongewenst vrachtverkeer in de Vinkenweg in combinatie met een verplichte rijrichting voor vrachtverkeer. Mobiliteit gaat op deze locatie verkeerstellingen voor absoluut aantal vrachtverkeer uitvoeren. De planning wordt verschoven naar april 2021.

	28-06-21
	Deze toezegging heeft een link met de ontwikkelingen en de herinrichting van de Noordwijkerweg. Hiervoor worden interne gesprekken gevoerd. Daarnaast worden gesprekken met externe stakeholders ingepland. Mobiliteit heeft op deze locatie verkeerstellingen t.b.v. vrachtverkeer uitgevoerd. 
De verwachting is dat deze toezegging eind Q4 2021 wordt afgehandeld.

	02-05-2022
	Interne gesprekken qua het onderdeel Vinkenweg tussen  Voorhouterweg en Horstweg zijn gaande. Ontwerp is in de maak. 

Doelstelling werkzaamheden onderhoud met maatregelen is Q4 van 2022.

	23-02-2023
	Deze wordt in het 3e kwartaal van 2023 afgehandeld.

	19-09-2023
	In verband met verschillende ontwikkelingen wordt deze toezegging afgedaan 1e kwartaal 2024.

	10-06-24
	De planning is om in december 2025 deze toezegging af te doen. De uitwerking van de verkeersafwikkeling, en in het bijzonder het vrachtverkeer, in de Vinkenwegzone hangt samen met het gebied Rijnsburg Noord. Voor het gebied wordt gewerkt aan een nieuwe gebiedsvisie. Toezegging T 505 maakt onderdeel uit van dit gebiedsvisietraject. De verwachting is dat dit gebiedsvisietraject eind 2024 start en eind 2025 afgerond wordt.

	03-07-26
	Dit wordt Q4 2027
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