Onderwerp voor de raad: voorbereidingskrediet nieuwbouw IKC Valkenhorst

Omschrijving

In het IHP PO 2025-2045 is in de lopende tranche nieuwbouw van het 1e en 2e schoolgebouw voor Valkenhorst (onderwijs, kinderopvang en sportvoorziening) opgenomen. Middels een haalbaarheidsstudie zullen de schoolbesturen die in Valkenhorst willen starten een eerste aanzet geven voor de realisatie van een IKC Valkenhorst. De uitkomsten van deze haalbaarheidsstudie zullen worden voorgelegd aan de gemeenteraad en zal worden gevraagd een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen aan het schoolbestuur zodat zij kunnen komen tot een ontwerp en aanvraag krediet.

Programma

Programma 4 Onderwijs

Portefeuillehouder

Wethouder Knape

Cluster / Unit

PPO en BSL

Contactpersoon

Chantal Spierenburg Mellink

Datum waarop B&W de nota aanbiedt aan de gemeenteraad

November 2025

Dossier

Projectdossier 9765

Datum wijziging

23-09-25

Gewijzigde omschrijving

Gewijzigde datum waarop B&W de nota aanbiedt aan de gemeenteraad

Begin december 2025

Toelichting op de wijziging

Datum wijziging

18-11-25

Gewijzigde omschrijving

Gewijzigde datum waarop B&W de nota aanbiedt aan de gemeenteraad

Half december 2025

Toelichting op de wijziging

Datum wijziging

16-12-25

Gewijzigde omschrijving

Gewijzigde datum waarop B&W de nota aanbiedt aan de gemeenteraad

Half februari 2026

Toelichting op de wijziging

De Raad van State heeft nog geen uitspraak gedaan en daarom is een raadsvoorstel op dit moment nog niet gepast. Tevens lopen er nog gesprekken met de schoolbesturen voor hun inhoudelijke inbreng in het voorstel.

Datum wijziging

26-02-26

Gewijzigde omschrijving

Gewijzigde datum waarop B&W de nota aanbiedt aan de gemeenteraad

Eind juni 2026

Toelichting op de wijziging

We zijn nog in gesprek met de schoolbesturen over de exacte invulling van de onderwijsvoorziening in Valkenhorst. We verwachten eind juni 2026 het voorbereidingskrediet voor te kunnen leggen aan de gemeenteraad voor een akoord.

Datum wijziging

09-07-26

Gewijzigde omschrijving

Gewijzigde datum waarop B&W de nota aanbiedt aan de gemeenteraad

Oktober 2026

Toelichting op de wijziging

Datum wijziging

Gewijzigde omschrijving

Gewijzigde datum waarop B&W de nota aanbiedt aan de gemeenteraad

Toelichting op de wijziging

Datum afdoening waarop B&W de nota aanbiedt aan de gemeenteraad (de vrijdag na het B&W besluit)

Zaaknummer