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Onderwerp voor de raad: voorbereidingskrediet nieuwbouw IKC Valkenhorst

	Omschrijving 

	In het IHP PO 2025-2045 is in de lopende tranche nieuwbouw van het 1e en 2e schoolgebouw voor Valkenhorst (onderwijs, kinderopvang en sportvoorziening) opgenomen. Middels een haalbaarheidsstudie zullen de schoolbesturen die in Valkenhorst willen starten een eerste aanzet geven voor de realisatie van een IKC Valkenhorst. De uitkomsten van deze haalbaarheidsstudie zullen worden voorgelegd aan de gemeenteraad en zal worden gevraagd een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen aan het schoolbestuur zodat zij kunnen komen tot een ontwerp en aanvraag krediet. 

	Programma

	Programma 4 Onderwijs

	Portefeuillehouder

	Wethouder Knape

	Cluster / Unit

	PPO en BSL

	Contactpersoon

	Chantal Spierenburg Mellink

	Datum waarop B&W de nota aanbiedt aan de gemeenteraad

	November 2025

	Dossier

	Projectdossier 9765



	Datum wijziging

	23-09-25

	Gewijzigde omschrijving

	

	Gewijzigde datum waarop B&W de nota aanbiedt aan de gemeenteraad

	Begin december 2025

	Toelichting op de wijziging

	



	Datum wijziging

	18-11-25

	Gewijzigde omschrijving

	

	Gewijzigde datum waarop B&W de nota aanbiedt aan de gemeenteraad

	Half december 2025

	Toelichting op de wijziging

	



	Datum wijziging

	16-12-25

	Gewijzigde omschrijving

	

	Gewijzigde datum waarop B&W de nota aanbiedt aan de gemeenteraad

	Half februari 2026

	Toelichting op de wijziging

	De Raad van State heeft nog geen uitspraak gedaan en daarom is een raadsvoorstel op dit moment nog niet gepast. Tevens lopen er nog gesprekken met de schoolbesturen voor hun inhoudelijke inbreng in het voorstel.




	Datum wijziging

	26-02-26

	Gewijzigde omschrijving

	

	Gewijzigde datum waarop B&W de nota aanbiedt aan de gemeenteraad

	Eind juni 2026

	Toelichting op de wijziging

	We zijn nog in gesprek met de schoolbesturen over de exacte invulling van de onderwijsvoorziening in Valkenhorst. We verwachten eind juni 2026 het voorbereidingskrediet voor te kunnen leggen aan de gemeenteraad voor een akoord.



	Datum wijziging

	09-07-26

	Gewijzigde omschrijving

	

	Gewijzigde datum waarop B&W de nota aanbiedt aan de gemeenteraad

	Oktober 2026

	Toelichting op de wijziging

	



	Datum wijziging

	

	Gewijzigde omschrijving

	

	Gewijzigde datum waarop B&W de nota aanbiedt aan de gemeenteraad

	

	Toelichting op de wijziging

	





	Datum afdoening waarop B&W de nota aanbiedt aan de gemeenteraad (de vrijdag na het B&W besluit)

	

	Zaaknummer
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