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Toezegging 1192 Parkeermogelijkheden bij Hoftuinplein (3011657)

	Contactpersoon intern

	B. van ‘t Geloof

	Datum
	Toezegging 

	23 februari 2023
	Het college doet de toezegging om te onderzoeken of er in de buurt nog extra parkeermogelijkheden te realiseren zijn en de raad daarover te informeren.

	Datum
	Tussenbericht (voortgangsinformatie of toelichting op wijziging planning)

	24-04-23
	College, ondernemers en andere stakeholders gaan kijken naar een optimalisatie van het parkeren op en rond het Hoftuinplein. 
Planning van afdoening is 4 augustus 2023. 

	10-07-23
	Planning van afdoening is oktober 2023.

	24-10-23
	De afdoening is wat vertraging opgelopen. Planning is december 2023.

	15-11-23
	Planning van afdoening is Q1 2024

	06-03-24
	Zodra de nieuwe fase van ontwerpen aanbreekt doordat er overeenstemming is bereikt, informeren we u nader en zullen we ook met een raadsvoorstel komen waarbij u het ontwerp en bijbehorende financiering vast kunt stellen. We hopen dat dit uiterlijk eind april lukt.

	08-04-24
	De VvE heef pas eind mei een ledenvergadering gepland om het voorstel van de winkeliers te bespreken. Daarna zal er duidelijkheid zijn of de VvE haar grond aan de winkeliers zal verkopen of toch besluitvorming rondom gereguleerd parkeren af wil wachten. De datum is daarom voor nu op juni/juli gezet.

	28-06-24
	De planning is verschoven naar november 2024.

	10-12-2024
	College, ondernemers en andere stakeholders gaan kijken naar een optimalisatie van het parkeren op en rond het Hoftuinplein. De planning wordt maart 2025.

	31-03-2025
	De ledenvergadering van de VvE Hofzicht op 13 mei 2025 is bepalend voor het vervolgproces. Er wordt op gestuurd dat er dan een definitief besluit over de verkoop van de grond genomen wordt zodat de nieuwe fase van ontwerpen met bijbehorende participatie ingezet kan worden. Wij zullen u voor half mei nog nader informeren.

	17 -07-025
	College heeft de raad geïnformeerd en aangegeven dat uiterlijk oktober duidelijk moet zijn of de ondernemers de grond van VvE Hofzicht kopen. Daarna uitwerking van het ontwerp. Planning voor afdoening is november 2025.

	23-09-25
	Planning is maart 2026.

	31-03-26
	Planning wordt juni 2026.

	09-07-26
	Planning is oktober 2026.
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